Полная картина проекта
и его развития

Как устроены школы Саратова сейчас, кому отдать части работы и что менять, чтобы проект жил дольше одного ручного прогона. 27 сентября 2026.
Цифры — из school_data/final_school_data.json (128 школ) и price/prices.json.

Документ соединяет два разбора. Первый — устройство продукта, рейтинг и то, что можно отдать другим людям. Второй — календарь выбора школы, свежесть данных и автоматический сбор, включая цены коллег. Ниже это одна последовательность: что есть, почему балл сейчас врёт, кто что может сделать, когда это нужно родителям и как вынести город в отдельную папку.

# 1. Что это за продукт

Это сравнение школ Саратова. Человек открывает карту, смотрит карточку школы и может отметить, что ему важно: олимпиады, климат и буллинг, учителя и администрация, ремонт и здание, ЕГЭ и поступление, близость к дому. Если отмечено несколько пунктов, они входят в балл поровну. Карта на React, данные отдаёт API на FastAPI из PostgreSQL. Рядом лежат графики тем в отзывах.

Смысл для людей снаружи — помочь выбрать школу и увидеть, как школа сидит в микрорайоне. Смысл для учёбы — собрать город из разных источников и посчитать по нему оценку. Сейчас собрано 128 школ, после того как шесть дублей корпусов выкинуты руками (id 70, 23, 175, 159, 124, 115).

# 2. Откуда берутся данные

Пайплайн модульный: у каждого источника свои папки с кодом и файлами. До карты цифра проходит несколько ручных шагов. Город в этих шагах зашит как Саратов, а не как настройка.

| Шаг | Что происходит | Где зашит Саратов |
| --- | --- | --- |
| Карточки школ | 2ГИС, Яндекс, Госуслуги, Uchi.ru: название, адрес, рейтинг, координаты | Фильтр «это город Саратов, не область»; город прописан в парсере Uchi.ru |
| Склейка | Название и адрес переводятся в векторы, школы склеиваются при сходстве около 0,78 | Из адреса вырезается слово «Саратов» |
| Официальные цифры | ЕГЭ, поступление, вместимость, олимпиады — из Excel комитета и карточек Госуслуг | Местные файлы, не федеральный API |
| Отзывы | Текст с карт, затем темы: учителя, ремонт, еда, администрация, буллинг, инфраструктура, охрана, уборка | Темы общие для русского языка |
| Микрорайоны | Распоряжения районов о закреплении домов, геокод части адресов | Семь районных Excel и строка геокодера с областью и городом |
| Цена жилья | Медиана из отдельной таблицы коллег | price/scmed.xlsx, в продукт не выведена |
| Сайт | Фильтры, шесть приоритетов, графики тем | Весь город одним JSON, карта забирает все точки сразу |

Код объекта школы начинается с 64480000 — это регион 64 плюс номер. Вместимость берётся из Excel зданий, а если её нет — площадь делится на 19 квадратных метров на ученика. Оба числа местные.

# 3. Насколько поля заполнены

Пустое поле в итоговом JSON не ноль. Его просто нет. Поэтому школа только с оценками карт и школа с ЕГЭ живут в одной таблице, но сравнивать их «как есть» нельзя.

| Поле | Заполнено | Шкала сейчас |
| --- | --- | --- |
| Оценка 2ГИС | 115 / 128 | 1–5, как на площадке |
| Оценка Яндекса | 115 / 128 | 1–5, как на площадке |
| ЕГЭ | 63 / 128 | балл, минус 10% за каждый год от 2025 |
| Олимпиады | 62 / 128 | 0–100 внутри города, обрезка по 95-му перцентилю |
| Поступление в вуз | 77 / 128 | процент, минус 10% за каждый год от 2025 |
| Учителя | 119 / 128 | тон отзывов, 0–1 |
| МТО и доступ | 117 / 128 | тон отзывов, 0–1 |
| Психологический климат | 114 / 128 | тон отзывов, 0–1 |
| Спорт | 112 / 128 | число объектов, от 1 до 3 |
| Район | 100 / 128 | текст из районных приказов |
| Цена жилья | 96 / 128 | медиана в рублях, без даты |

Районы, которые удалось проставить: Ленинский — 30 школ, Заводской — 22, Волжский — 14, Октябрьский — 14, Кировский — 12, Фрунзенский — 8. Файл Гагаринского района в репозитории есть, ни одна школа им не помечена. Пустой район у 28 школ. Цена жилья: от 1,95 до 10,05 млн рублей, медиана 4,2 млн.

# 4. Итоговый балл складывает разные единицы

Поле rating_total — простая сумма заполненных компонентов. Пустое поле в сумму не входит, веса никто не задавал. Диапазон по городу — от 1 до 224. Школа только с картами получает итог около 8. Школа с ЕГЭ и процентом поступления — больше 150. Пропуск академических данных выглядит как низкое место, хотя в комментарии к коду пустое поле штрафом не считается.

Доля каждого поля в сумме всех заполненных компонентов по 128 школам. Это вклад в массу числа, а не вес, который кто-то выбрал.

| Компонент | Доля суммы |
| --- | --- |
| Поступление в вуз | 49,2% |
| ЕГЭ | 30,3% |
| Олимпиады | 9,6% |
| Яндекс | 4,0% |
| 2ГИС | 3,9% |
| Спорт | 1,3% |
| Учителя | 0,7% |
| Климат | 0,5% |
| МТО и доступ | 0,5% |

Отзывы об учителях, климате и здании почти не двигают итог: они лежат от 0 до 1, а ЕГЭ и вуз — в десятках баллов. Пока шкалы не приведены к одному диапазону внутри города, любые «хорошие веса» с мехмата умножат эту перекошенность, а не исправят её.

# 5. На сайте и в файлах три разные формулы

Человек на карте видит один балл, в JSON лежит другой, в старой памятке описан третий. Памятку по Госуслугам людям отдавать нельзя: она отстала от кода. Рабочие места — два файла ниже.

| Где | Как считается | Файл |
| --- | --- | --- |
| Подбор на карте | Среднее только отмеченных осей. Каждая ось приведена к 0–1 внутри города. Нет данных — нейтральные 0,5. | api/preference_scoring.py |
| rating_total | Сумма заполненных полей без выравнивания шкал. Пустое поле пропускается. | school_data/prepare_final_data.py |
| Памятка по Госуслугам | Среднее шести факторов минус штраф за пропуски. С текущим JSON расходится. | parsing/school_gosuslugi/sg_src/RATING_NOTE.md |

Веса олимпиад тоже три разных. В итоговом JSON муниципальный этап имеет вес 1, региональный 1,35, заключительный 1,8. В подборе на карте те же этапы — 2, 2,5 и 4. В памятке — 0,5, 0,75 и 1. Пока формулы не сведены, каждый новый прогон будет расходиться сам с собой сильнее.

Карта и подбор ещё и читают разные хранилища. Точки — PostgreSQL, схема sa. Балл по галочкам — JSON на диске. Итоговый rating_total на сайт не выведен. В старом описании базы схема называется ca: заливка по той инструкции попадёт не туда, откуда отвечает API. Функция загрузки подбора кэшируется на всё время работы процесса. Файл можно обновить, уже запущенный сервер отдаст старый балл, пока его не перезапустят.

# 6. Кому что отдать

Три работы идут параллельно и сходятся в одной формуле. Сбор файлов, склейка школ и вынос города в настройки остаются на авторе или на программисте. Мехмату и социологам парсеры не нужны.

## Мехмат — одна шкала, потом веса

Вход: final_school_data.json, 128 строк. Сначала каждый компонент переводится в 0–100 внутри этого города. Равные веса после перевода — контрольная модель, с которой сравнивают всё остальное. Вторая модель — веса из опроса, когда они появятся. Для пропусков считаются два варианта: как на карте (нейтральные 0,5, школа не проваливается) и с явным штрафом за дыру. На выходе видно, какие школы меняют место.

Отдельная задача — одна таблица весов олимпиад вместо трёх и проверка устаревания. Сейчас ЕГЭ и вуз теряют 10% за каждый год от 2025, данные старше 10 лет обнуляются, а год новее 2025 код подрезает обратно к 2025. Сдать нужно формулу, таблицу чувствительности по верху списка и правило для пустых полей. Парсеры, карту и цены не трогать.

## Опрос — те ли оси и какой у них вес

Шесть галочек на карте — гипотеза автора. Если человек отмечает несколько, они входят в балл поровну. Это ещё не измерение.

Уже в форме: олимпиады; климат и буллинг; учителя и администрация; ремонт и здание; ЕГЭ и поступление; близость к дому.

В отзывах уже есть, а в форме нет: еда и столовая, охрана и пропуск, уборка. Плюс то, что люди назовут сами: кружки, смена, плата, дорога.

Сегменты: родитель 1–4 класса, 5–9, 10–11, ученик, учитель. Выборка — люди, не 128 школ. На выходе доли важности для формулы мехмата и список осей, которых в продукте нет. Для другого города опрос стоит повторить хотя бы коротко: вес безопасности, пробок и частных школ может быть другим. Эти доли нужны в продукте до марта, пока родители ещё выбирают, а не после летнего отчёта.

## Экономика — кто платит и сколько стоит следующий город

Сейчас экономический след один: цена жилья у 96 школ. Закрепление домов собрано по распоряжениям, на карте геокод домов есть лишь у нескольких школ. Сама цена на карту не выведена.

| Кому это нужно | Что для этого уже есть |
| --- | --- |
| Родитель | Подбор по приоритетам и карточка школы |
| Риелтор или застройщик | Связка школа — микрорайон — цена, пока на неполной выборке и без даты |
| Комитет образования | Сводка по районам, ЕГЭ, зданию и тону отзывов |

Считать стоит стоимость одного нового города в днях: ручной Excel комитета, ключ геокодера, разбор местных распоряжений, проверка дублей корпусов. Рекламу частных школ лучше отделить от места в списке до появления прайса: платное место ломает причину, по которой родитель открывает карту. Пилот по размеру — региональный центр уровня Саратова. Город с тысячами школ упирается в то, что весь список лежит одним JSON и карта забирает все точки сразу.

# 7. Когда продукт нужен родителям

Польза сидит в узком окне до заявления, а не в сентябре. На сайтах школ на 2026/27 учебный год опубликован один порядок. С 1 апреля по 30 июня заявления подают дети на закреплённой территории и льготные категории. С 6 июля по 5 сентября — все остальные, на свободные места, и прописка преимущества уже не даёт. 1 сентября ребёнок идёт в школу. Территориальный выбор закрыт 30 июня.

Зима и март. Читают отзывы, смотрят микрорайон, прикидывают переезд. Приказ о закреплении домов надо успеть загрузить до 1 апреля. В файлах Саратова распоряжение датировано 18 февраля 2025 года. В других городах приказы на 2026/27 год тоже выходят в феврале.

1 апреля — 30 июня. Сверяют «свою» школу по адресу регистрации с теми, куда можно пойти позже. Решает прописка, а не точка, где открыт телефон.

6 июля — 5 сентября. Очередь на остаток мест. Нужны свободные места в первых классах — в данных проекта их нет — и свежие отзывы.

Лето. Публикуют новый ЕГЭ. К апрелю людям нужен прошлый цикл, разложенный по школам ещё зимой. Сентябрьский сбор ЕГЭ кормит следующую весну.

Сентябрь — декабрь. Первые классы укомплектованы. Это время чинить сбор и договор о ценах. Показывать карту родителям в октябре значит проверять продукт после решения.

Перевод в течение года и профиль 10 класса дают меньшие весенние волны. Массовая проверка на людях — первый класс, февраль–июнь. Если отчёт сдаётся в июне, к этому моменту мартовский показ уже должен быть пройден, а июнь — описание той волны.

# 8. Почему «забирать всё каждые N дней» не сработает

Автоматического расписания в проекте нет, и текущие скрипты на ночной запуск не рассчитаны. Мешает не отсутствие планировщика, а то, что удачный ручной прогон и то, что видит человек на сайте, — разные контуры.

У цифры нет дня. В prices.json есть название, id и цена. Нет даты, числа объявлений и города. Рейтинг Яндекса в базе тоже голый. В сезон выбора родитель должен видеть «оценка карт на 18 марта».

Три хранилища, описанные выше. Обновление файла не обновляет карту и не сбрасывает кэш подбора.

Год 2025 зашит в формуле устаревания. Расписание в 2026 и 2027 его не сдвинет.

Парсеры 2ГИС и Яндекса идут через браузер и останавливаются на капче. Рядом лежит профиль Chrome. Ночь либо зависнет, либо запишет пустой результат. Пустой результат опаснее старого, если он затрёт прошлый удачный съём.

Официальные Excel меняют форму и ломаются тихо. Гагаринский файл уже так и лежит: скрипт может завершиться, поле останется пустым. Автосбор обязан останавливаться, если строк стало резко меньше.

Цены коллег API и интерфейс не читают. Более частый их расчёт на родителей не влияет, пока цифра с датой не появится в карточке.

# 9. У разных данных разный ритм

Общий ночной прогон смешивает источники: капча роняет весь запуск, а здание, которое не менялось пять лет, качается чаще, чем микрорайон, который нужен ровно к 1 апреля.

| Что | Как часто | К какому дню критично |
| --- | --- | --- |
| Закрепление домов | Раз в год, сразу после февральского приказа | До 1 апреля. 20 марта и прошлогодний приказ — это сбой |
| ЕГЭ, поступление, олимпиады | Раз в год, после публикации | К февралю — прошлый цикл. Летние цифры кормят следующую весну |
| Здание, площадь, бассейн | Раз в год | Сверка перед февралём, вместе с микрорайонами |
| Оценки карт и новые отзывы | Раз в неделю с января по июль, раз в месяц осенью | Март и июнь, когда список ещё читают |
| Цена жилья | Раз в неделю в январе–марте, раз в 1–2 недели в апреле–июле, раз в месяц осенью | Январь–март: переезд ещё успевает к 1 апреля |
| Координаты школы | Почти никогда | Повтор, только если в карточке сменился адрес |

# 10. Цены коллег

Коллеги считают цену жилья по открытым источникам. В проект забран файл, prepare_price.py складывает медиану по школе. Их зона — объявления и расчёт. Ваша зона — школа, микрорайон и карточка. API уместен как договор о смысле цифры, а не как таймер «опросить раз в N часов».

Ключ — ваш school_id, а не строка «Школа №54». Сейчас склейка идёт по номеру в названии. Два корпуса или разное написание «СОШ» и «Школа» сажают медиану не на ту запись. Таблицу соответствия собираете один раз.

В ответе есть цена, валюта, дата расчёта, сколько объявлений вошло в медиану, и город. Медиана по четырём объявлениям и по пятидесяти — разная надёжность.

Новая неделя дописывает запись, а не затирает прошлую. В марте видно, выросла ли цена с января.

Если их сервис недоступен, на карте остаётся прошлая цена и её дата. Пустая карточка выглядит как «цены нет».

Частота: еженедельно с января по июль, ежемесячно с августа по декабрь. Ежедневный опрос по 128 школам родителю почти ничего не добавляет.

Пока API нет, текущий файл уже можно показать в карточке с подписью: снимок без даты, источник — расчёт коллег.

# 11. Что ещё меняет пользу продукта

## В первой волне решает прописка

Ось «близость» считается по координатам телефона: чем ближе точка, тем выше балл, спад на масштабе около трёх километров. Дом через границу района может быть ближе к чужой школе, чем к той, за которой закреплён. Для марта нужна функция «адрес → школа закрепления» там, где районный файл разобрался, и явная пометка «район не сопоставлен», где не разобрался. С Гагаринского и стоит начать. Свободные места на июль нигде не ведутся: без них вторая волна на карте не закрывается, карта продолжит советовать школу, в которую заявление уже не пройдёт.

## На волну нужен подписанный срез

Если в апреле порядок школ меняется каждую ночь из-за нового отзыва или цены, два человека с разницей в три дня видят разный список и перестают ему верить. Нужен срез с датой, например «данные на 20 марта». Новые отзывы и новая цена показываются рядом и входят в порядок со следующей опубликованной даты. Следующая смена порядка — перед 6 июля. Осенью список можно пересчитывать спокойно: смотрят мало.

## У отзывов в балле нет срока давности

Тон учителей, климата и ремонта усредняется по всем разобранным отзывам. Текст пятилетней давности весит столько же, сколько отзыв прошлого месяца. Для марта сильнее должны влиять последние 12–18 месяцев, и в карточке стоит писать, сколько отзывов вошло в балл и какая у них самая новая дата. Нарезка по годам в проекте уже есть (2022–2025), подбор на карте её не использует. Автосбор без этого правила делает старые тексты долговечнее: их становится больше, вес не меняется. В текстах есть имена педагогов. На карту лучше отдавать тему и тон, а не полный текст с именами.

## Частная и муниципальная школа в одном списке

В отзывах есть частные школы с платой. Закреплённая территория первой волны — про муниципальные. В марте в списке нужна пометка «муниципальная» или «частная», иначе высокая оценка частной школы выглядит как совет подать туда заявление 1 апреля наравне с районной.

# 12. Другой город

Метод переносится. Городская папка — нет. Рейтинги олимпиад и подбор на карте нормируются по школам одного города. Второй город в ту же выборку сдвинет места обоих. Каждый город — отдельный набор с теми же колонками.

Почти как есть повторяются поиск в 2ГИС и Яндексе, склейка названия с адресом, разбор отзывов по тем же темам, расстояние до точки, карта и шесть осей. Меняются запрос города и папка с файлами.

| Кусок | Как в Саратове | Почему в другом городе иначе |
| --- | --- | --- |
| Граница города | Адрес должен читаться как город, не как область | Та же ловушка у любого областного центра |
| ЕГЭ и вуз | Локальный Excel. Балл ЕГЭ есть у 63 из 128 | Комитет отдаёт другую таблицу, только сайты школ или ничего |
| Микрорайоны | Семь распоряжений, разбор по символу «№» | Другой шаблон. Гагаринский файл уже не разобрался |
| Дубли корпусов | Шесть id выкинуты руками | В каждом городе свои филиалы и пары «прогимназия + школа» |
| Код объекта | Префикс 64480000, регион 64 | У другого региона другой код |
| Вместимость | Excel зданий, иначе площадь / 19 м² | 19 м² — местное допущение |
| Цена жилья | Отдельная таблица, не парсер | Другой источник. Связь «школа → цена» путается с престижем района |
| Геокодер и районы | Строка «Саратовская область, Саратов, район» и словарь районов в коде | Другое имя региона и другое деление |
| Карточки Госуслуг | Поддомены вида shkN-sar.gosuslugi.ru | У другого города другой шаблон адреса страницы |

Чеклист пилотного города: карточки школ на Госуслугах, 2ГИС покрывает список, комитет отдаёт ЕГЭ или поступление файлом, есть приказ о микрорайонах, размер близок к Саратову. Москва и миллионники — другой объём: текущая карта их не вывезет без нарезки по экрану.

# 13. В каком порядке это развивать

Опрос и выравнивание шкал можно запускать сразу: им не нужен новый парсер. Инженерная склейка нужна, чтобы их результат попал на карту и пережил следующий город. Веса имеют смысл после того, как компоненты стоят на одной шкале.

Зафиксировать правило: один город — один набор данных, рейтинги внутри города не смешивать.

Мехмат приводит компоненты к 0–100 и сводит три формулы олимпиад к одной. Опрос параллельно измеряет оси и сегменты. Экономика считает дни на один следующий город и отделяет рекламу от места в списке.

У каждой внешней цифры появляются дата и источник, они видны в карточке. Текущий файл цен выводится с честной подписью, что даты нет. Коллегам отдаётся договор API: id школы, дата, размер выборки, история, еженедельно в сезон и ежемесячно осенью.

Один расчёт балла и для файла, и для API. Год отсчёта ЕГЭ берётся из данных. Кэш подбора сбрасывается при обновлении файлов, либо API читает базу.

Адрес дома ведёт к школе закрепления там, где район разобран. Где не разобран — явная дыра, начиная с Гагаринского. В списке есть пометка муниципальная или частная.

Расписание разное для разных источников. Капча и новый Excel остаются ручным шагом с проверкой объёма.

К 20 марта публикуется срез. Апрель–июнь он живёт как версия. Следующий пересчёт порядка — перед 6 июля. Смотреть продукт с родителями — в марте.

Город выносится в папку с теми же колонками. Без этого каждый следующий город — копия репозитория, и чужие веса придётся вшивать заново.

Осень этого цикла — для дат, одного балла, договора о ценах и начала адресного закрепления. К февралю должны быть готовы микрорайоны и срез. Развитие в другой город начинается после того, как саратовский срез можно повторить сменой папки, а не переписыванием скриптов.

Сроки волн — по публикациям школ о приёме в 1 класс на 2026/27 учебный год. Дату саратовского приказа на текущий год стоит сверить с комитетом: в репозитории лежит распоряжение от 18 февраля 2025 года.

# 14. Кому ещё отдать работу

Раздел 6 — это развилка, которая уже была у автора: мехмат, опрос, экономика. Ниже другое. Задачи вынуты из дыр в файлах. Человеку отдаётся кусок с понятным результатом и граница, за которую он не лезет: не переписывает парсеры и не придумывает итоговый балл, если его об этом не просили.

| Куда | Что отдать | Что сдать обратно |
| --- | --- | --- |
| География, картография | Микрорайоны и адрес дома | Школа закрепления по адресу и список файлов, которые не разобрались |
| Педагогический | Профили, вид школы, численность, места в 1 класс | Проверенная таблица: муниципальная или частная, профиль, откуда взята численность, остаток мест к июлю |
| Филология, лингвистика | Темы и тон отзывов | Инструкция разметки, проверка выборки уже разобранных отзывов, список лишних и пропущенных тем |
| Психология | Тема климата и буллинга | Правило, при каком числе отзывов тему можно показывать родителю |
| Юридический | Что можно публиковать | Короткая памятка: отзывы, имена, адрес пользователя, оговорка что это не рейтинг министерства |
| Физкультура и спорт | Флаги бассейна, стадиона, ФОК, площадки | Шкала спортивной базы вместо голого числа объектов |
| Строительство, архитектура | Паспорт здания и расчёт вместимости | Годится ли деление площади на 19 м² и как читать год реконструкции |
| Госуправление | Официальные таблицы комитета | Куда писать запрос, какой файл просить и в каком месяце он выходит |
| Дизайн, медиа | Карточка и подписи на карте | Макет, где видны дата среза, пустое поле и частная школа |
| Другие программисты потока | Склейка контуров, не формула качества | Один балл для сайта и файла, сброс кэша, папка города, приём цен коллег |
| Коллеги с ценами жилья | Только их расчёт | Ответ API: id школы, дата, размер выборки, история |
| Люди в следующем городе | Местная папка данных | Список школ, приказ о микрорайонах, файл ЕГЭ. Код не копируют |

## География: дом, район, граница города

Сейчас близость — расстояние от телефона до школы. Для первой волны приёма нужен адрес регистрации и приказ о закреплении. Район проставлен у 100 школ из 128. Гагаринский файл в репозитории есть, в данных района нет. Геокод домов собран лишь у нескольких школ. Это работа картографа: разобрать приказы в слой «дом → школа», пометить файлы, которые парсер проглотил молча, и проверить, не попали ли в городской список школы посёлков. В источниках численности уже мелькают Клещевка и Расково.

Им не нужно трогать рейтинг. Результат — таблица адрес–школа и список дыр. Для другого города та же роль: границы районов берутся из карты, а не из словаря «волжск, гагарин, заводск», зашитого в коде Саратова.

## Педагогический: что это за школа и сколько в ней мест

Профили вытащены автоматически и дырявые: физико-математический у 35 школ, медико-биологический у 33, социально-экономический у 31, гуманитарный у 17, религиозный ни у одной. Пустое поле тут может значить и «профиля нет», и «текст на сайте не поймался». Это проверяет человек, который отличает лицейский профиль от кружка.

Численность учеников у 63 школ помечена как «Расчетный» — подставлена из площади. У остальных в источнике ссылка на PDF школы, а у одной записи источник буквально слово «алиса». Педагогу или лаборанту можно отдать сверку: открыть ссылку, списать число, выкинуть то, что не является документом школы. К июлю отдельный лист — свободные места в первых классах с сайтов. В данных проекта этого листа нет, без него вторая волна на карте не работает. Туда же пометка муниципальная или частная: в отзывах частные школы уже есть, в полях карточки разделения нет.

## Филология: темы отзывов

Темы ищутся по словам: учителя, ремонт, еда, администрация, буллинг, инфраструктура, охрана, уборка. В форме для родителя из этого набора взята только часть. Филологам отдаётся не «посчитать вес», а инструкция: что считать буллингом, что ремонтом, что просто жалобой на погоду. Потом проверка уже разобранных файлов на выборке школ: где тема поймана зря, где пропущена. И правило обезличивания: в текстах есть имена педагогов, на карту должен идти тон, а не фамилия.

## Психология: когда негатив вообще можно показывать

Один негативный отзыв о климате на школу с тремя текстами и пятьдесят негативных на школу с сотней — разная опора. Сейчас тон усредняется по всем отзывам, без порога. Психологам можно отдать правило показа: минимум отзывов, ниже которого блок «климат» в карточке не рисуется, и формулировки, которые не звучат как диагноз школе. Это рядом с опросом «что важно», но задача другая: не вес оси, а вред от слабой выборки.

## Юридический: что продукт имеет право утверждать

Три вопроса, которые лучше не решать программистом. Можно ли хранить и показывать тексты отзывов с карт. Что делать с именами людей внутри этих текстов. Какую оговорку ставить рядом с баллом и рядом с фразой «ваша школа по прописке»: балл не является рейтингом органа управления образованием, закрепление взято из приказа конкретной даты и его надо сверить. Если в карточке появится ввод адреса, юристу же — можно ли этот адрес сохранять. Рекламный слот внутри списка они тоже должны увидеть раньше экономистов: сначала граница, потом прайс.

## Физкультура: спорт сейчас просто счёт объектов

ФОК отмечен у 5 школ, бассейн у 25, стадион у 15, спортплощадка у 109. Итоговый спортивный балл — сколько из этих флагов стоит единица, по факту от 1 до 3. Площадка во дворе и бассейн дают одинаковый шаг. Факультету физкультуры можно отдать шкалу: что считать базой для урока физкультуры, что — дополнительной секцией, и не равны ли друг другу «есть площадка» и «есть ФОК». На вход им флаги и адрес, на выход — правило в одну страницу, которое потом вставит программист.

## Строители: паспорт здания и 19 квадратных метров

Год постройки, этажность и площадь заполнены у всех 128 школ. Год реконструкции — у 11. Тип здания: основное у 115, с новыми корпусами у 9, часть здания у 4. Вместимость, где нет документа, считается как площадь делённая на 19. Строительному факультету или архитекторам отдаётся проверка этого деления и того, как читать старое здание с новым корпусом: одна карточка или две. Кадастровый номер уже есть у 126 школ, им можно опереться на него, а не заводить новый сбор.

## Госуправление: добыть нормальный файл, а не парсить приказ

ЕГЭ есть у 63 школ из 128, потому что цифры пришли местной таблицей, а не потоком. Приказы о микрорайонах — Word и Excel с разной вёрсткой. Это не задача экономиста. Студентам госуправления можно отдать переписку с комитетом: какой файл они готовы отдавать каждый февраль, в какой срок выходит приказ о закреплении, где 5 июля публикуют свободные места. Результат — адрес, название файла и месяц. Если комитет отдаёт таблицу, ломается меньше, чем если каждый год заново угадывать ячейки.

## Дизайн и текст карточки

Родителю нужно видеть дату среза, пустое поле и разницу между частной и муниципальной школой. Сейчас этого на карте нет, хотя данные уже частично есть. Дизайнеру и редактору отдаётся макет одной карточки и подпись под списком «данные на 20 марта», без требования понять пайплайн. Проверку макета на нескольких родителях в марте можно совместить с педфаком: дизайнер приносит экран, педагог приводит людей.

## Программисты с потока, коллеги по ценам, люди в другом городе

Другому программисту с курса отдаётся не «улучшить рейтинг», а стыки. Один и тот же балл для файла и для API. Сброс кэша, из-за которого сервер держит старый подбор. Папка города вместо саратовских констант. Приём цен по school_id. Формулу качества он не выбирает: её приносят мехмат и опрос, когда шкалы уже выровнены.

Коллегам с ценами жилья отдаётся только их расчёт и формат ответа. Список школ и микрорайоны остаются здесь. Людям в следующем городе отдаётся сбор местной папки: список школ, приказ, файл ЕГЭ. Код они не копируют. Пока саратовский контур не собирается сменой папки, посылать человека в другой город рано: он привезёт файлы, которые некуда положить.

## Что остаётся у автора

Какой город следующий и когда срез показывается родителям.

Какие чужие результаты вшиваются в балл, а какие остаются справкой в карточке. Шкала спортзала и вес ЕГЭ — разные решения.

Кому верить, если педагог и парсер разошлись в численности.

Текст оговорки на сайте после того, как юрист её написал.